附件5

大余县2018年度省级财政水利专项资金绩效自评报告

一、概述

（一）省级财政水利专项资金预算和绩效目标情况

大余县2018年度省级财政水利专项资金共落实89.21万元，对应项目为：

1、小型堤防维养及标准化管护试点：落实省级专项资金16.5万元（赣水规计字［2018］13号））；项目绩效目标为对全县33km小型堤防维养。该项目在2018年底前已全部完工，达到绩效目标。

2、小水库标准化管护及奖补资金：落实省级专项资金53.07万元（赣水规计字［2018］13号），绩效目标为34座小型水库维养，1个小型水库标准化管理试点。本项目于2018年12月底已全部完工，完成投资53.07万元，34座小型水库维养，1个小型水库标准化管理试点完成，达到绩效目标。

3、小水电标准化试点补助：落实省级专项资金5.1万元（赣水规计字［2018］13号），绩效目标为大余县峡口水电站进行标准化试点项目。2018年12月底完成投资5.1万元，2019年6月底完成投资5.1万元，达到绩效目标。

4、山塘维养补助：落实省级专项资金14.54万元（赣水规计字［2018］13号），绩效目标为50座山塘上坝交通、坝面整治、溢洪道整治。2018年12月底已全部完工，完成投资14.54万元，达到绩效目标。

（二）实施项目情况

我县2018年度省级财政水利专项资金到达89.21万元，省级财政水利专项资金到位率100%。

截至2018年12月底具体实施项目进度：小型堤防维养及标准化管护试点工程资金到达16.5万元（省级专项资金16.5万元），实际完成省级财政水利专项资金投资16.5万元；小水库标准化管护及奖补资金达到53.07万元（省级专项资金16.5万元），实际完成投资53.07万元；小水电标准化试点补助资金到达5.1万元，实际完成投资5.1万元；山塘维养补助资金到达14.54万元，实际完成投资14.54万元。

截至2019年6月底，小型堤防维养及标准化管护试点工程资金到达16.5万元（省级专项资金16.5万元），实际完成省级财政水利专项资金投资16.5万元；小水库标准化管护及奖补资金达到53.07万元（省级专项资金16.5万元），实际完成投资53.07万元；小水电标准化试点补助资金到达5.1万元，实际完成投资5.1万元；山塘维养补助资金到达14.54万元，实际完成投资14.54万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

我县绩效自评依据有：《财政部办公厅  水利部办公厅关于开展2018年度中央财政水利发展资金绩效评价工作的通知》（财办农[2019]43号）；财政部、水利部制定的资金使用及绩效管理办法：财农[2016]181号；江西省财政厅、水利厅制定的资金使用管理实施细则、管理办法及资金预算绩效管理实施细则（暂行）：赣财农指【2018】18号、赣财农指【2018】78号、赣财农指【2018】37号；赣财农指【2018】35号。

- 自评方式

为切实做好我县2018年度省级水利专项发展资金绩效自评工作，我县制定了切实有效的绩效管理办法。并于6月7日召集县水利局、财政局相关科室人员，召开2018年度中央水利发展资金及省级财政专项资金绩效评价布置会，会议要求严格按照省厅财政厅、水利厅赣财农［2019］20号文件精神进行项目资金绩效评价，明确县水利局、财政局分别安排1名固定人员具体负责绩效目标管理工作，水利局相关科室人员负责提供项目绩效作证材料，财政局负责审核；采取实事求是、责任到人的方法开展自评，确保资料填报及时、准确。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

我县2018年安排省级专项资金89.21万元，截至2018年12月底资金全部到位，资金到位率为100%。

表3-1   2018年度省级水利专项资金到位情况表（不含整合资金）

| 一级分类 | 批复 预算数 （万元） | 预算数（万元） |  | 财政资金（万元） |  | 财政资金到位率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总投资 | 其中： 省级 | 小计 | 其中： 省级 | 小计 | 其中： 省级 |
| 水利管理能力提升及水利工程管理标准化试点 | 89.21 | 89.21 | 89.21 | 89.21 | 89.21 | 100% | 100% |

2.资金执行情况

截至2018年12月底，2018年度省级专项资金89.21万元全部到位，省级水利专项资金投资完成89.21万元，其中，水利管理能力提升及水利工程管理标准化试点投资完成89.21万元（小型堤防维养及标准化管护试点16.5万元，小水库标准化管护及奖补资金53.07万元，小水电标准化试点补助5.1万元，山塘维养补助14.54万元）。

截止2019年6月底，省级水利专项资金投资完成为89.21万元，其中，水利管理能力提升及水利工程管理标准化试点投资完成89.21万元（小型堤防维养及标准化管护试点16.5万元，小水库标准化管护及奖补资金53.07万元，小水电标准化试点补助5.1万元，山塘维养补助14.54万元）.

| 一级分类 | 投资 （万元） | 完成投资 （万元） |  | 投资完成率 （%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 截至2018年12月底 | 截至2019年6月底 | 截至2018年12月底 | 截至2019年6月底 |
| 水利管理能力提升及水利工程管理标准化试点 | 89.21 | 89.21 | 89.21 | 100% | 100% |
| 合计 | 89.21 | 89.21 | 89.21 | 100% | 100% |

表3-2   2018年度省级水利专项资金执行情况表（不含整合资金）

注：根据扣除贫困县资金后投资（A）、完成投资（B）（包括省级财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）

- 3、资金管理情况

- 我县水利工程项目建设资金的管理严格执行基本建设财务管理制度，实行财政专户管理，单独核算，确保专款专用。严格按照财政部、水利部有关项目的专项资金管理办法进行管理和使用专项资金。资金实行国库集中支付，手续齐全真实，工程款的支付按照施工单位申请、监理审核、业主审批、财政直接支付的程序。由县财政直接将资金拨付到项目实施单位；坚决执行党政一把手不直接管财务的各项规定，杜绝大额现金支付工程款，一律使用转帐结算。坚持开展县审计部门对水利项目专项审计工作；在历次审计、稽查及监督检查中从未发现资金安全问题。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

大余县人民政府办公室分别成立了相应的工作领导小组，以县长为组长，分管水利副县长为常务副组长，水利局局长为副组长，领导小组下设办公室（设在县水利局），各相关业务处室人员为组员，明确分工，负责水利工程建设的整体规划、部门协调、组织实施、质量验收等；并建立局领导分工协作督导机制。

另外，我局就水利工程建设还出台了《实行“四项制度”管理的规定》，水利工程项目建设严格执行项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制。

2、绩效管理情况

- 我局针对水利工程建设，出台了《大余县水利工程项目绩效管理暂行办法》，为切实做好我县2018年度中央水利发展资金绩效自评工作，于6月7日召集县水利局、财政局相关科室人员，召开2018年度中央水利发展资金及省级财政专项资金绩效评价布置会，会议要求严格按照省厅财政厅、水利厅赣财农［2019］20号文件精神进行项目资金绩效评价，明确县水利局、财政局分别安排1名固定人员具体负责绩效目标管理工作，水利局相关科室人员负责提供项目绩效作证材料，财政局负责审核；采取实事求是、责任到人的方法开展自评，确保资料填报及时、准确。并做到了自评材料填报质量良好、绩效目标及自评材料的报送及时。

（三）产出指标完成情况分析

- 1.项目数量指标

- 小型堤防维养及标准化管护试点：绩效目标为对全县33km小型堤防维养。达到绩效目标。

- 小水库标准化管护及奖补资金：绩效目标为34座小型水库维养，1个小型水库标准化管理试点。达到绩效目标。

- 小水电标准化试点补助：绩效目标为大余县峡口水电站进行标准化试点项目。达到绩效目标。

- 山塘维养补助：绩效目标为50座山塘上坝交通、坝面整治、溢洪道整治。达到绩效目标。

- 2.项目质量指标

- 2018年安排有省级专项资金的5个项目工程，5个完成了验收（合同完工或分部验收），验收率100%，已验收的项目都合格，合格率100%。

- 3.项目时效指标

- 截至2019年6月底，2018年度省级专项资金项目5个项目完成了开工、完工及验收工作。

- 表3-3  2018年度省级水利专项资金项目实施进度情况表（不含整合资金）

| 分 类 | 实施项目数（个） |  |  |  |  | 项目完工率（%） | 项目验收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总数 | 项目 开工 | 项目 完工 | 完工 验收 | 验收 合格 |  |  |
| 水利管理能力提升及水利工程管理标准化试点 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% |

- 项目成本指标

我县在项目实施过程中，严格控制经费支出，每个项目成本均控制在批复概算内。

- （四）效益指标完成情况分析

- 1、项目实施的经济效益分析。

- 小型堤防维养及标准化管护试点工程保护项目区内农田0.08万亩；小水库标准化管护及奖补资金项目改善灌溉面积0.12万亩，新增供水能力1.05万立方米，山塘维养补助改善了项目区经济发展环境，提升生态环境；使已建水利基础设施发挥灌溉、供水、防洪等应有的效益。

- 2、项目实施的社会效益分析

- 项目实施后，为保护区内人民群众营造更好的生产生活条件，在为当地的农业和经济发展保驾护航的同时，也对我县社会稳定直到了积极的推动作用。

- 3、项目实施的生态效益分析。

- 随着社会经济的发展，人民的环境和自然生态保护意识越来越强，建设水利工程项目必须在保护生态、促进人与自然和谐发展的基础上进行。

4、项目实施的可持续影响分析。

- 已建的小型堤防维养、山塘维养项目运行良好，能充分发挥工程效益，均达到了工程设计使用年限要求。

- （五）满意度指标完成情况分析

为了解受益群众对项目建设的满意程度，我县水利局以随机发放调查问卷的方式对各类项目进行用户满意度调查。从问卷调查统计结果看，受益群众对2018年度的水利项目满意度均高于90%。

- 表3-4 项目实施满意度调查情况汇总表

| 项目分类 | 调查问卷数（份） | 平均满意度（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 80 | 97 |  |
| 水利管理能力提升及水利工程管理标准化试点 | 80 | 97 |  |

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

我县2018年度省级水利专项资金绩效目标已在各单位、各部门的顺利配合、协作下完成。

- 综合评价结论

- 我县省级专项资金绩效自评得分为：100分，项目建设严格按相应规章制度执行，2018年度项目绩效目标都已完成；省级水利专项资金到位率100%资金，严格按照中央、省、市县出台的项目资金管理办法，实行专款专用；项目实施成效按预期充分发挥效益。

六、经验、问题和建议

基层水利管理人员专业技术能力相对较弱，对政策理解存在不到位的情况，绩效考核指标又相对较多，指标解释相对较为简单，建议进一步完善绩效评估指标体系，优化评估流程，加强绩效考核体系及相关政策的培训。另外绩效评价时间紧，任务重，难以达到高质量要求。

七、绩效评价结果拟应用和公开情况

将绩效评价结果作为年底考核的一项重要依据，并向县级以上财政、水利部门公开。

八、其他需说明的问题

无。

2019年6月19日