附件2

大余县2018年度中央财政水利发展资金绩效

自评报告

一、概述

（一）水利发展资金预算和绩效目标情况

大余县2018年度中央水利发展资金项目共落实资金567.29万元，其中：中央水利发展资金452万元，省级资金33.71万元，县级资金81.58万元。按项目可分为：

- 1、水土保持工程建设项目：国家水土保持重点工程本年度落实资金350万元，其中中央水利发展资金350万元（赣财农指［2017］82号），项目绩效目标为完成治理水土流失面积10平方公里。该项目在2018年底完成本年度项目资金计划，完成投资350万元，实际完成水土流失治理面积10平方公里，实现绩效目标值。

- 2、山洪灾害防治项目：落实中央水利发展资金10万元（赣水规计字【2017】37号），该项目于2018年底全部完成，完成投资10万元，完成县级山洪灾害防治群策群防建设任务：开展县级山洪灾害培训1次、演练1次，圆满实现预定的绩效目标。

- 3、国有公益性水利工程维修养护项目：共到位资金162.29万元，其中落实中央水利发展资金47万元（赣财农指［2017］82号），落实省级财政水利专项资金33.71万元（赣水规计字［2018］13号），落实县级财政配套资金75.94万元；项目绩效目标为1座大型水库、2座中型水库、2座小（1）型维修养护。其中：油罗口水库维修养护费用73.5万元，垅涧里水库维修养护费用30.06万元，跃进水库维修养护费用40.41万元，石门口水库维修养护费用9.3万元，合江水库维修养护费用9.02万元；上述项目在2018年底已全部完工，完成投资162.29万元，实现了预定的绩效目标5座水库维养。

- 4、农业水价综合改革:落实中央水利发展资金10万元（赣水规计字［2018］34号），项目绩效目标为开展农业水价综合改革面积0.2万亩，该项目在2018年底全面完成，完成投资10万元，实现了农业水价综合改革面积0.2万亩的绩效目标。

- 5、河长制建设：落实中央水利发展资金35万元（赣水规计字［2017］37号），2018年底完成投资35万元，全面完成河长制综合信息管理平台建设。

（二）实施项目情况

- 我县2018年安排中央水利发展资金452万元，实际到位452万元，资金到位率为100%；省级资金33.71万元，实际到位33.71万元，资金到位率为100%；县级资金81.58万元，实际到位81.58万元，资金到位率为100%。2018年共计安排中央、省级、县级资金567.29万元，实际到位567.29万元。主要支出方向有：水土保持工程建设350万元、山洪灾害防治10万元、国有公益性水利工程维修养护项目162.29万元、河长制建设35万元、农业水价综合改革10万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

- 我县绩效自评依据有：《财政部办公厅  水利部办公厅关于开展2018年度中央财政水利发展资金绩效评价工作的通知》（财办农[2019]43号）；财政部、水利部制定的资金使用及绩效管理办法：财农[2016]181号；江西省财政厅、水利厅制定的资金使用管理实施细则、管理办法及资金预算绩效管理实施细则（暂行）：赣财农指【2017】82号、赣财农指【2018】38号、赣水规计字【2018】34号、赣水规计字【2017】37号。

（二）自评方式

- 为切实做好我县2018年度中央水利发展资金绩效自评工作，我县制定了切实有效的绩效管理办法。并于6月7日召集县水利局、财政局相关科室人员，召开2018年度中央水利发展资金及省级财政专项资金绩效评价布置会，会议要求严格按照省厅财政厅、水利厅赣财农［2019］20号文件精神进行项目资金绩效评价，明确县水利局、财政局分别安排1名固定人员具体负责绩效目标管理工作，水利局相关科室人员负责提供项目绩效作证材料，财政局负责审核；采取实事求是、责任到人的方法开展自评，确保资料填报及时、准确。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

我县2018年安排中央水利发展资金452万元，实际到位452万元，资金到位率为100%；配套省级资金33.71万元，实际到位33.71万元，资金到位率为100%，县级资金81.58万元，实际到位81.58万元，资金到位率为100%。2018年共计安排中央、省级、县级资金567.29万元，实际到位567.29万元。

表3-1     2018年度水利发展资金到位情况表（不含整合资金）

| 一级分类 | 批复 预算数 （万元） | 预算数（万元） |  |  | 财政资金（万元） |  |  | 财政资金到位率（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总投资 | 其中：中央 | 其中：省级 | 小计 | 其中：中央 | 其中：省级 | 小计 | 其中：中央 | 其中：省级 |
| 水土保持工程建设 | 350 | 350 | 350 |  | 350 | 350 |  | 100% | 100% |  |
| 山洪灾害防治 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 100% | 100% |  |
| 水利工程维修养护 | 162.29 | 162.29 | 47 | 33.71 | 162.29 | 47 | 33.71 | 100% | 100% |  |
| 农业水价综合改革 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 100% | 100% |  |
| 河长制建设 | 35 | 35 | 35 |  | 35 | 35 |  | 100% | 100% |  |

- 2.资金执行情况

- 截至2018年12月底，年度中央水利发展资金452万元、省级补助资金33.71万元、县级补助资金81.58万元，已全部实施完成，截止2019年6月底全部完成，完成率100%。

表3-2    2018年度水利发展资金执行情况表（不含整合资金）

| 一级分类 | 投资 （万元） | 完成投资 （万元） |  | 投资完成率 （%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 截至2018年12月底 | 截至2019年6月底 | 截至2018年12月底 | 截至2019年6月底 |
| 水土保持工程建设 | 350 | 280 | 280 | 100% | 100% |
| 山洪灾害防治 | 10 | 720 | 720 | 100% | 100% |
| 水利工程维修养护 | 162.29 | 162.29 | 162.29 | 100% | 100% |
| 农业水价综合改革 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% |
| 河长制建设 | 35 | 31 | 31 | 100% | 100% |

注：根据扣除贫困县资金后投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、省级财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）

3.资金管理情况

我县水利工程项目建设资金的管理严格执行基本建设财务管理制度，实行财政专户管理，单独核算，确保专款专用。严格按照财政部、水利部有关项目的专项资金管理办法进行管理和使用专项资金。资金实行国库集中支付，手续齐全真实，工程款的支付按照施工单位申请、监理审核、业主审批、财政直接支付的程序。由县财政直接将资金拨付到项目实施单位；坚决执行党政一把手不直接管财务的各项规定，杜绝大额现金支付工程款，一律使用转帐结算。坚持开展县审计部门对水利项目专项审计工作；在历次审计、稽查及监督检查中从未发现资金安全问题。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

山洪灾害防治项目由县防汛抗旱指挥部负责组织领导及具体实施，各有关乡镇、行政村积极配合；国有公益性水利工程维修养护项目项目由县水利局负责项目的组织领导及监督，由县水库工程管理局、乡镇水务总站负责具体实施；农业水价综合改革项目由县水利局农水股负责实施；河长制建设由县河长办负责实施。

另外，我局就水利工程建设还出台了《实行“四项制度”管理的规定》，水利工程项目建设严格执行项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制。

我县自评材料填报规范、盖章规范。

- 绩效管理

- 我局针对水利工程建设，出台了《大余县水利工程项目绩效管理暂行办法》，为切实做好我县2018年度中央水利发展资金绩效自评工作，于6月7日召集县水利局、财政局相关科室人员，召开2018年度中央水利发展资金及省级财政专项资金绩效评价布置会，会议要求严格按照省厅财政厅、水利厅赣财农［2019］20号文件精神进行项目资金绩效评价，明确县水利局、财政局分别安排1名固定人员具体负责绩效目标管理工作，水利局相关科室人员负责提供项目绩效作证材料，财政局负责审核；采取实事求是、责任到人的方法开展自评，确保资料填报及时、准确。

- 并做到了自评报告及表格填报准确、完整，应提供的绩效目标调整情况等说明和证明材料清晰。

（三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

- a、实施山洪灾害防治的县数（个），年度目标开展1个，实际完成1个县。

- b、水土流失综合治理面积 （平方公里），年度目标10平方公里，完成目标10平方公里。

- c、新增农业水价综合改革面积年度目标0.2万亩，实际完成0.2万亩。

- d、公益性水利设施维修养护（水库工程）（座），年度目标5座，实际完成5座水库。

- e、公益性水利设施维修养护（堤防工程）（公里），年度目标33公里，完成目标33公里。

- 2、项目质量指标

- 2018年安排有中央水利发展资金的项目，全部完成了竣工验收（合同完工或分部验收），验收率100%，13个项目全部验收合格。已建工程不存在质量问题等。

- 3、项目时效指标

- 我县2018年度中央水利发展资金项目全部开工建设，并于2019年6月底全面完成年度投资计划，投资完成比例100%；验收率100%。

表3-3  2018年度水利发展资金项目实施进度情况表（不含整合资金）

| 分 类 | 实施项目数（个） |  |  |  |  | 项目完工率（%） | 项目验收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总数 | 项目 开工 | 项目 完工 | 完工 验收 | 验收 合格 |  |  |
| 水土保持工程建设 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% |
| 山洪灾害防治 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 水利工程维修养护 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% |
| 农业水价综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 河长制建设 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |

4.项目成本指标

我县在项目实施过程中，严格控制经费支出，每个项目成本均控制在批复概算内。

（四）效益指标完成情况分析

- 项目实施的经济效益分析

水土保持工程建设项目的实施，可有效保障防护区内人民生命和财产安全，改善项目区经济发展环境，提升生态环境；山洪灾害防治项目可将项目区内因山洪灾害造成的经济损失降至最低；国有公益性工程维修养护项目可使已建水利项目发挥灌溉、供水、防洪等应有的效益。

- 项目实施的社会效益分析

水土保持工程建设实施后，为保护区内人民群众营造更好的生产生活条件，在为当地的农业和经济发展保驾护航的同时，也对我县社会稳定直到了积极的推动作用。

- 项目实施的生态效益分析

随着水土保持工程建设项目设计理念的不断提升，水土流失现象减少，有力保障了项目区内居民的生产生活，对区域内生态环境的恢复与保护也有着积极的意义和作用。

- 项目实施的可持续影响分析

已建的水土保持工程建设、山洪灾害防治、国有公益性维养项目、水价综合改革运行良好，能充分发挥工程效益，均达到了工程设计使用年限要求。

（五）满意度指标完成情况分析

为了解受益群众对项目建设的满意程度，我县水利局以随机发放调查问卷的方式对各类项目进行用户满意度调查。从问卷调查统计结果看，受益群众对2018年度的水利项目满意度均高于90%。

表3-4 项目实施满意度调查情况汇总表

| 项目分类 | 调查问卷数（份） | 平均满意度（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 110 | 97.8 |  |
| 水土保持工程建设 | 20 | 98 |  |
| 山洪灾害防治 | 20 | 97 |  |
| 水利工程维修养护 | 40 | 99 |  |
| 农业水价综合改革 | 30 | 97 |  |
| 河长制建设 | 20 | 98 |  |

- 偏离绩效目标原因和下一步改进措施

我县2018年度中央水利发展资金项目绩效目标已在各单位、各部门的顺利配合、协作下完成。

五、综合评价结论

我县绩效自评得分为：100分，项目建设严格按相应规章制度执行，2018年度项目绩效目标全部完成；中央水利发展资金到位率100%，配套省级资金到位率100%，项目资金完成率100%，资金严格按照中央、省、市县出台的项目资金管理办法，实行专款专用、国库集中支付；项目实施成效按预期充分发挥效益。

六、经验、问题和建议

基层水利管理人员专业技术能力相对较弱，对政策理解存在不到位的情况，绩效考核指标又相对较多，指标解释相对较为简单，建议进一步完善绩效评估指标体系，优化评估流程，加强绩效考核体系及相关政策的培训。另外绩效评价时间紧，任务重，难以达到高质量要求。

七、绩效评价结果拟应用和公开情况

将绩效评价结果作为年底考核的一项重要依据，并向县级以上财政、水利部门公开。

八、其他需说明的问题

无。

2019年6月19日