附件2

大余县2019年度中央财政水利发展资金绩效

自评报告

一、概述

（一）水利发展资金预算和绩效目标情况

大余县2019年度中央财政水利发展资金项目共落实资金2442.64万元，其中：中央财政水利发展资金2273万元，省级资金168.34万元，其他资金1.3万元。按项目可分为：

- 重点中型灌区节水配套改造：重点中型灌区节水配套改造本年度落实资金1840万元，其中中央财政水利发展资金1700万元（赣水规计字[2019]9号），项目绩效目标为1个重点中型灌区节水配套改造。该项目在2019年底完成本年度项目资金计划，完成中央财政水利投资1700万元，实际完成1个重点中型灌区节水配套改造，实现绩效目标值。

- 水土保持工程建设：水土保持工程建设本年度落实资金450万元，其中中央财政水利发展资金450万元（赣财农指【2018】76号），项目绩效目标为完成治理水土流失面积15平方公里。该项目在2019年底完成本年度项目资金计划，完成中央财政水利投资450万元，实际完成水土流失治理面积15平方公里，实现绩效目标值。

- 最严格水资源管理制度考核：最严格水资源管理制度考核本年度落实资金20万元，其中中央财政水利发展资金20万元（赣财农指【2018】76号），项目绩效目标为完成水资源管理与保护。该项目在2019年底完成本年度项目资金计划，完成中央财政水利投资20万元，实际完成水资源管理与保护，实现绩效目标值。

- 4、山洪灾害防治非工程措施：山洪灾害防治非工程措施本年度落实中央财政水利发展资金10万元（赣财农指〔2018〕76号、赣财农指〔2019〕16号），该项目于2019年底全部完成，完成投资10万元，完成县级山洪灾害防治群策群防建设任务：开展县级山洪灾害演练1次，圆满实现预定的绩效目标。

- 5、农村饮水工程维修养护：农村饮水工程维修养护本年度落实资金41万元，其中中央财政水利发展资金32万元（赣水规计字[2019]9号），项目绩效目标为完成121处农饮工程涉及8.87万人农饮项目提升。该项目在2019年底完成本年度项目资金计划，完成中央财政水利投资32万元，实际完成121处农饮工程涉及8.87万人农饮项目提升，实现绩效目标值。

- 6、小型水库工程设施维修养护：小型水库工程设施维修养护本年度落实资金55.34万元，其中中央财政水利发展资金36万元（赣水规计字[2019]9号），项目绩效目标为完成34座小型水库工程设施维修养护。该项目在2019年底完成本年度项目资金计划，完成中央财政水利投资36万元，实际完成34座小型水库工程设施维修养护，实现绩效目标值。

- 7、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护：山洪灾害防治非工程措施设施维修养护本年度落实中央财政水利发展资金4万元（赣财农指〔2018〕76号、赣财农指〔2019〕16号），该项目于2019年底全部完成，完成投资4万元，完成县级山洪灾害防治群策群防建设任务：开展县级山洪灾害培训1次，圆满实现预定的绩效目标。

- 8、农业水价综合改革:农业水价综合改革本年度落实中央财政水利发展资金21万元（赣水规计字[2019]9号），项目绩效目标为开展农业水价综合改革面积1万亩，该项目在2019年底全面完成，完成投资21万元，实现了农业水价综合改革面积1万亩的绩效目标。

（二）实施项目情况

- 我县2019年安排中央财政水利发展资金2273万元，实际到位2273万元，资金到位率为100%；省级资金168.34万元，实际到位168.34万元，资金到位率为100%；其它资金1.3万元，实际到位1.3万元，资金到位率为100%。2019年共计安排中央、省级、其他资金2441.34万元，实际到位2442.64万元。主要支出方向有：重点中型灌区节水配套改造1840万元、水土流失综合治理450万元、最严格水资源管理制度考核20万元、农村饮水工程维修养护41万元、小型水库工程设施维修养护55.34万元、山洪灾害防治非工程措施10万元、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护4万元、农业水价综合改革21万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

- 我县绩效自评依据有：《财政部办公厅水利部办公厅关于开展2019年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（财办农〔2020〕22号）；财政部、水利部制定的资金使用及绩效管理办法：财农[2016]181号；江西省财政厅、水利厅制定的资金使用管理实施细则、管理办法及资金预算绩效管理实施细则（暂行）：赣水规计字[2019]9号、赣财农指【2018】76号、赣财农指〔2019〕16号。

（二）自评方式

- 为切实做好我县2019年度中央财政水利发展资金绩效自评工作，我县制定了切实有效的绩效管理办法。并于6月20日召集县水利局、财政局相关科室人员，召开2019年度中央财政水利发展资金及省级财政专项资金绩效评价布置会，会议要求严格按照上级文件精神进行项目资金绩效评价，明确县水利局、财政局分别安排1名固定人员具体负责绩效目标管理工作，水利局相关科室人员负责提供项目绩效作证材料，财政局负责审核；采取实事求是、责任到人的方法开展自评，确保资料填报及时、准确。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

我县2019年安排中央财政水利发展资金2273万元，实际到位2273万元，资金到位率为100%；配套省级资金168.34万元，实际到位168.34万元，资金到位率为100%，其它资金1.3万元，实际到位1.3万元，资金到位率为100%。2019年共计安排中央、省级、其它资金2441.34万元，实际到位2442.64万元。

表3-1     2019年度水利发展资金到位情况表（不含整合资金）

| 分类 | 批复预算数（万元） | 扣除整合资金后 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预算数（万元） |  |  | 财政到位资金（万元） |  |  | 中央和省级财政资金到位率（%） |
|  |  | 总投资 | 其中 |  | 小计 | 其中 |  |  |
|  |  |  | 中央 | 省级 |  | 中央 | 省级 |  |
| 重点中型灌区节水配套改造 | 1840 | 1840 | 1700 | 140 | 1840 | 1700 | 140 | 100% |
| 水土流失综合治理 | 450 | 450 | 450 |  | 450 | 450 |  | 100% |
| 最严格水资源管理制度考核 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 20 |  | 100% |
| 山洪灾害防治非工程措施 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 100% |
| 农村饮水工程维修养护 | 41 | 41 | 32 | 9 | 41 | 32 | 9 | 100% |
| 小型水库工程设施维修养护 | 55.34 | 55.34 | 36 | 19.34 | 55.34 | 36 | 19.34 | 100% |
| 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 100% |
| 农业水价综合改革 | 21 | 21 | 21 |  | 21 | 21 |  | 100% |

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/（中央+省级资金预算数）

- 2.资金执行情况

- 截至2019年12月底，年度中央财政水利发展资金2273万元、省级补助资金168.34万元、其它补助资金1.3万元，已全部实施完成，截止2020年6月底全部完成，完成率100%。

表3-2    2019年度水利发展资金执行情况表（不含整合资金）

| 分类 | 投资 （万元） | 完成投资 （万元） |  | 投资完成率 （%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 截至2019年12月底 | 截至2020年6月底 | 截至2019年12月底 | 截至2020年6月底 |
| 重点中型灌区节水配套改造 | 1840 | 1840 | 1840 | 100% | 100% |
| 水土流失综合治理 | 450 | 450 | 450 | 100% | 100% |
| 最严格水资源管理制度考核 | 20 | 20 | 20 | 100% | 100% |
| 山洪灾害防治非工程措施 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% |
| 农村饮水工程维修养护 | 41 | 41 | 41 | 100% | 100% |
| 小型水库工程设施维修养护 | 55.34 | 55.34 | 55.3 | 100% | 100% |
| 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% |
| 农业水价综合改革 | 21 | 21 | 21 | 100% | 100% |

注：根据扣除贫困县资金后投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、省级财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）

3.资金管理情况

我县水利工程项目建设资金的管理严格执行基本建设财务管理制度，实行财政专户管理，单独核算，确保专款专用。严格按照财政部、水利部有关项目的专项资金管理办法进行管理和使用专项资金。资金实行国库集中支付，手续齐全真实，工程款的支付按照施工单位申请、监理审核、业主审批、财政直接支付的程序。由县财政直接将资金拨付到项目实施单位；坚决执行党政一把手不直接管财务的各项规定，杜绝大额现金支付工程款，一律使用转帐结算。坚持开展县审计部门对水利项目专项审计工作；在历次审计、稽查及监督检查中从未发现资金安全问题。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

重点中型灌区节水配套改造、农村饮水工程维修养护、农业水价综合改革由农水股负责实施；水土流失综合治理由水保局负责实施；小型水库工程设施维修养护由建管股负责实施；山洪灾害防治非工程措施设施维修养护由县防汛抗旱指挥部负责组织领导及具体实施，各有关乡镇、行政村积极配合；

另外，我局就水利工程建设还出台了《实行“四项制度”管理的规定》，水利工程项目建设严格执行项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制。

我县自评材料填报规范、盖章规范。

- 绩效管理

- 我局针对水利工程建设，出台了《大余县水利工程项目绩效管理暂行办法》，为切实做好我县2019年度中央财政水利发展资金绩效自评工作，于6月20日召集县水利局、财政局相关科室人员，召开2019年度中央财政水利发展资金及省级财政专项资金绩效评价布置会，会议要求严格按照上级文件精神进行项目资金绩效评价，明确县水利局、财政局分别安排1名固定人员具体负责绩效目标管理工作，水利局相关科室人员负责提供项目绩效作证材料，财政局负责审核；采取实事求是、责任到人的方法开展自评，确保资料填报及时、准确。

- 并做到了自评报告及表格填报准确、完整，应提供的绩效目标调整情况等说明和证明材料清晰。

（三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

- a、重点中型灌区节水配套改造（个），年度目标开展1个，实际完成1个。

- b、水土流失综合治理（平方公里），年度目标15平方公里，完成目标15平方公里。

- c、最严格水资源管理制度考核（个），年度目标1个县，完成1个县的水资源保护与保护。

- d、山洪灾害防治非工程措施（个），年度目标1个县，完成1个县山洪灾害防治非工程措施。

- e、农村饮水工程维修养护数量（处），年度目标121处，实际完成121处。

- f、小型水库工程设施维修养护（座），年度目标34座，实际完成34座水库。

- g、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数（个），年度目标1个，完成目标1个。

- i、农业水价综合改革面积（万亩），年度目标1万亩，完成目标1万亩。

- 2、项目质量指标

- 2019年安排有中央水利发展资金的项目，全部完成了竣工验收（合同完工或分部验收），验收率100%，9个项目全部验收合格。已建工程不存在质量问题等。

- 3、项目时效指标

- 我县2019年度中央财政水利发展资金项目全部开工建设，并于2020年6月底全面完成年度投资计划，投资完成比例100%；验收率100%。

| 分 类 | 实施项目数（个） |  |  |  |  | 项目完工率（%） | 项目验收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总数 | 项目 开工 | 项目 完工 | 完工 验收 | 验收 合格 |  |  |
| 重点中型灌区节水配套改造 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 水土流失综合治理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| 最严格水资源管理制度考核 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 山洪灾害防治非工程措施 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 农村饮水工程维修养护 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 小型水库工程设施维修养护 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 农业水价综合改革 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |

表3-3  2019年度水利发展资金项目实施进度情况表（不含整合资金）

4.项目成本指标

我县在项目实施过程中，严格控制经费支出，每个项目成本均控制在批复概算内。

（四）效益指标完成情况分析

- 项目实施的经济效益分析

水土保持工程建设项目的实施，可有效保障防护区内人民生命和财产安全，改善项目区经济发展环境，提升生态环境；山洪灾害防治项目可将项目区内因山洪灾害造成的经济损失降至最低；小型水库工程设施维修养护可使已建水利项目发挥灌溉、供水、防洪等应有的效益，重点中型灌区节水配套改造改善灌溉面积，。

- 项目实施的社会效益分析

水土保持工程建设实施后，为保护区内人民群众营造更好的生产生活条件，在为当地的农业和经济发展保驾护航的同时，也对我县社会稳定直到了积极的推动作用。

- 项目实施的生态效益分析

随着水土保持工程建设项目设计理念的不断提升，水土流失现象减少，有力保障了项目区内居民的生产生活，对区域内生态环境的恢复与保护也有着积极的意义和作用。

- 项目实施的可持续影响分析

已建的水土保持工程建设、山洪灾害防治、重点中型灌区节水配套改造、水价综合改革运行良好，能充分发挥工程效益，均达到了工程设计使用年限要求。

（五）满意度指标完成情况分析

为了解受益群众对项目建设的满意程度，我县水利局以随机发放调查问卷的方式对各类项目进行用户满意度调查。从问卷调查统计结果看，受益群众对2019年度的水利项目满意度均高于90%。

表3-4 项目实施满意度调查情况汇总表

| 项目分类 | 调查问卷数（份） | 平均满意度（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 160 | 97 |  |
| 重点中型灌区节水配套改造 | 20 | 98 |  |
| 水土流失综合治理 | 20 | 97 |  |
| 最严格水资源管理制度考核 | 20 | 99 |  |
| 山洪灾害防治非工程措施 | 20 | 97 |  |
| 农村饮水工程维修养护 | 20 | 98 |  |
| 小型水库工程设施维修养护 | 20 | 96 |  |
| 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 | 20 | 95 |  |
| 农业水价综合改革 | 20 | 96 |  |

- 偏离绩效目标原因和下一步改进措施

我县2019年度中央财政水利发展资金项目绩效目标已在各单位、各部门的顺利配合、协作下完成。

五、综合评价结论

我县绩效自评得分为：100分，项目建设严格按相应规章制度执行，2019年度项目绩效目标全部完成；中央财政水利发展资金到位率100%，配套省级资金到位率100%，项目资金完成率100%，资金严格按照中央、省、市县出台的项目资金管理办法，实行专款专用、国库集中支付；项目实施成效按预期充分发挥效益。

六、经验、问题和建议

基层水利管理人员专业技术能力相对较弱，对政策理解存在不到位的情况，绩效考核指标又相对较多，指标解释相对较为简单，建议进一步完善绩效评估指标体系，优化评估流程，加强绩效考核体系及相关政策的培训。另外绩效评价时间紧，任务重，难以达到高质量要求。

七、绩效评价结果拟应用和公开情况

将绩效评价结果作为年底考核的一项重要依据，并向县级以上财政、水利部门公开。

八、其他需说明的问题

无。

2020年6月29日