附件2-3

项目支出部门评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，代表县人民政府行使对大中型水库移民管理、协调、服务的职能；适应社会主义现代市场经济需要，创新开发性移民工作机制，抓好开发性移民工作。

- （二）项目绩效目标

- 全力推进贫困移民脱贫解困，减少贫困移民；大力发展移民增收项目，增加移民人均收入，余当地农村居民平均水平差距持续缩小；加大美丽家园建设投入，实现移民美丽家园示范村组建设，改善移民居住环境，提升移民生产生活水平；库区和移民安置区和谐稳定不发生正常进京到省级越级上访事件；切实加强对移民项目资金的审计、监督管理力度，扎实腿甲后扶资金绩效评价、监测评估、稽查等工作。

- 二、绩效情况

- 为了加强移民资金管理，加强移民工程项目实施监督检查，提高移民资金使用效益，移民工程项目以建设新农村为目标，以解决移民群众生产、生活实际困难和美化居住环境、增加文体设施作为重点，主要用于基础设施、农田水利配套建设、生态及环境、生产开发等项目。通过项目的实施，、做好项目实施的相关工作，一是据实编制上报项目计划；二是设立专户实行移民项目资金县级报账制，保证资金专款专用；三是对移民工程实施项目全程监督管理并牵头组织验收；四是会同有关部门对移民项目资金使用情况进行监督检查；五是做好移民项目实施管理协调工作。

- 三、存在的困难和问题

- 1、老水库淹地不淹房人口和小水库移民要求享受移民后扶政策的问题突出。

- 2、每人每年600元的直补资金是多年前的补助标准，移民要求提高补助标准的呼声强烈。