大余县生产建设项目水土保持设施自主验收报备服务指南

一、事项名称

生产建设项目水土保持设施自主验收报备。

二、受理范围

县级审批水土保持方案（报告书和报告表）的生产建设项目。

三、办理方式

提交报备材料。可将纸质材料送至有关单位，也可邮寄至有关单位（收件地址详见受理单位及联系电话）。

四、报备材料

1.编制水土保持方案报告书项目（1份）：

（1）报备申请函；

（2）报备申请表；

（3）水土保持设施验收鉴定书；

（4）水土保持设施验收报告；

（5）水土保持设施监测总结报告。

2.编制水土保持方案报告表项目（1份）：

（1）报备申请表；

（2）水土保持设施验收鉴定书。

五、报备条件

符合水土保持有关政策文件及标准、规范、规程确定的验收标准和条件。

1.通过水土保持设施验收应具备下列条件：

（1）水土保持方案（含变更）编报、初步设计和施工图设计等手续完备。

（2）水土保持监测资料齐全，成果可靠。

（3）水土保持监理资料齐全，成果可靠。

（4）水土保持设施按经批准的水土保持方案（含变更）、初步设计和施工图设计建成，符合国家、地方、行业标准、规范、规程的规定。

（5）水土流失防治指标达到了水土保持方案批复的要求。

（6）重要防护对象不存在严重水土流失危害隐患。

（7）水土保持设施具备正常运行条件，满足交付使用要求，且运行、管理及维护责任得到落实。

2.存在下列情况之一的，不得通过水土保持设施验收：

（1）未依法依规履行水土保持方案及重大变更的编报审批程序的。

（2）未依法依规开展水土保持监测或补充开展的水土保持监测不符合规定的。

（3）未依法依规开展水土保持监理工作。

（4）废弃土石渣未堆放在经批准的水土保持方案确定的专门存放地的。

（5）水土保持措施体系、等级和标准未按经批准的水土保持方案要求落实的。

（6）重要防护对象无安全稳定结论或结论为不稳定的。

（7）水土保持分部工程和单位工程未经验收或验收不合格的。

（8）水土保持监测总结报告、监理总结报告等材料弄虚作假或存在重大技术问题的。

（9）未依法依规缴纳水土保持补偿费的。

（10）存在法律法规和技术标准规定不得通过水土保持设施验收的其他情形。

六、工作流程

1.提交报备材料。生产建设单位在水土保持设施验收通过3个月内，向相应水保部门提交书面报备材料。

2.审核报备材料。对报备材料完整、符合格式要求的，市县水利水保部门在5个工作日内出具水土保持设施自主验收报备回执，并定期在网站公告；对报备材料不完整或者不符合格式要求的，在5个工作日内一次性告知需要补正的全部内容。

3.组织验收核查。市县级水保部门在出具报备回执12个月内，对水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的生产建设项目，组织开展水土保持设施验收情况核查。

七、办理时限

5个工作日。

八、收费标准

不收取费用

九、报备证件

水土保持设施自主验收报备回执

十、受理单位及联系电话

大余县水利局（大余县南安镇西华路12号水利局大楼603室），0797-8722240

十一、事项依据及主要政策文件

1.事项依据：

（1）《中华人民共和国水土保持法》第二十七条；

（2）《江西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》第二十三条；

（3）《赣州市水土保持条例》第十六条；

（4）《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2017〕46号）。

2.主要政策文件：

（1）水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见（水保〔2019〕160号）；

（2）《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）；

（3）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）；

（4）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）；

（5）《水利部水土保持司关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收报备申请、报备回执及验收核查意见参考式样的通知》（水保监督函﹝2019﹞23号）；

（6）《水利部办公厅关于印发〈生产建设项目水土保持监测规程（试行）〉的通知》（办水保〔2015〕139号）。